УКРАЇНА

# ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Ізмаїл

«22» травня 2020				                                                                    №111/А-2020

Про підготовку житлово-комунального та паливно-

енергетичного  господарства   району  до роботи в

осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Відповідно до статей 6,16, 20, 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства району до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років:

- Затвердити склад робочої групи з координації підготовки житлово-комунального та паливно- енергетичного господарства району до роботи в осінньо- зимовий період 2020-2021 років та оперативного вирішення проблем ( додаток №1).

- Затвердити заходи по підготовці житлово-комунального і паливно-енергетичного господарства Ізмаїльського району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (додаток №2).

3. Відділу освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), сектор культури, молоді та спорту (Дерменжи Л.М..), управлінню соціального захисту населення  райдержадміністрації (Грамма Г.О.), та рекомендувати КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня»   (Садковський О.В.), виконкомам  сільських та селищної рад:

3.1 Забезпечити до 01.10.2020 р. виконання договорів на поставку вугілля;

3.2 Вжити заходів щодо зменшення витрат бюджетними організаціями , закладами, підприємствами району та населенням електричної та теплової енергії, води, впроваджуючи енергозберігаючі технології;

4.Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Желева В.М.):

  - Організувати роз’яснювальну роботу з населенням щодо необхідності ощадливого використання  тепла, електроенергії, газу та своєчасних розрахунків за їх споживання.

  - До 01.10.2020 року забезпечити перевірку готовності підприємств і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та про результати перевірки поінформувати голову Ізмаїльської райдержадміністрації та Одеську обласну державну адміністрацію.

5.  Рекомендувати виконкомам сільських (селищної) рад спільно з підприємствами, які розташовані на території населених пунктів, створити аварійні бригади для локалізації можливих аварій на системах тепло-, енерго-, водопостачання та зв’язку в зимових умовах.

6. Заслухати питання про хід виконання даного розпорядження на засіданні колегії при голові районної державної адміністрації у вересні 2020року.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

# Голова                         	                                                                                                      Наталія ТОДОРОВА

Додаток №1

до розпорядження  голови

Ізмаїльської райдержадміністрації

«22 » травня 2020 р.

№111/А-2020

Склад робочої групи

з координації роботи житлово – комунального

та паливно – енергетичного господарства району

в осінньо – зимовий період 2020– 2021 років

та оперативного вирішення проблем

| Хаджиков Петро Васильович | -заступник голови Ізмаїльської райдержадміністрації, керівник робочої групи; |
| --- | --- |
| Вітков Володимир Павлович | - заступник начальника відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля , секретар робочої групи; |
| Члени робочої групи: |
| Желєва Вікторія Миколаївна | - начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації; |
| Садковський Олег Володимирович | - головний лікар КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня»(за згодою); |
| Стоілова Марина Миколаївна | - начальник фінансового управління райдержадміністрації; |
| Дерменжи Людмила Михайлівна | - сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації ; |
| Якименко Тетяна Григорівна | - начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Тімошенко Євген Володимирович | -начальник Південно-Західного відділення Інспекції Держенергонагляду в Одеській області ( за згодою) |

Додаток №2

до розпорядження  голови

Ізмаїльської  райдержадміністрації

«22» травня 2020 р.

№111/А-2020

Заходи з підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в

осінньо-зимовий період 2020-2021 років

| Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- |
| Заходи по об'єктах соціальної сфери |
| - Провести обстеження, ревізію опалювальних систем, систем водопостачання, стану дахів, - визначити об'єми необхідних ремонтних робіт в загальноосвітніх школах, дошкільних закладах, лікувальних, клубних закладах; - скласти графіки виконання ремонтних робіт, - визначити обсяг коштів, необхідних для ремонту; - передбачити необхідні бюджетні та залучені кошти, які повинні бути використані за цільовим призначенням | до 15.06.2020р. | КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня»; ( Садковський О.В.) (за згодою), відділ освіти (Якименко Т.Г.), сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Дерменжи Л.М..), виконкоми сільських (селищної) рад (за згодою), відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля (Вітков В.П.) |
| Косметичны ремонти в клубних закладах сіл Броска, Нова Некрасівка, Комишівка, Кам’янка, Кислиця. . | до 1.10.20 р. | виконкоми сільських (селищної) рад(за згодою), сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Дерменжи Л.М. .), |
| Заміна вікон в ЗОШ с. Ларжанка, Матроска, с.Багате,с. Нова Некрасівка, с. Нова Покровка, Кирнички, с. Комишівка, c. Саф`яни, с.Броска, с. Озерне, с. Стара Некрасівка,с. Каланчак, Суворове, с.Кислиця та в Кам`янському НВК., | до 01.09.2020р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), |
| Ремонт даху Матроського НВК. та Кам`янського НВК | до 01.09.2020р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), |
| Капітальний ремонт із заміни вікон та дверей Старонекрасівській ЗОШ | до 01.09.2020р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), |
| Капітальний ремонт фасаду Утконосівській ЗОШ | до 01.09.2020р | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), |
| Приведення в належний стан опалювальних систем та котелень бюджетної сфери |
| Проведення промивання трубопроводів теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання | до 10.10.20р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» (Садковський О.В.) (за згодою) |
| Укладання договорів на обслуговування газових котлів та транспортування природного газу | до 01.10.20 р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня»(Садковський О.В.) (за згодою) |
| Забезпечення твердим паливом на зимовий період об'єктів соцкультпобуту | до 01.09.20р. | виконкоми сільських (селищної) рад(за згодою) Фінансове управління райдержадміністрації (Стоілова М. М.); Відділ освіти (Якименко Т.Г.); КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» (Садковський О.В.) (за згодою); сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Дерменжи Л.М. ) |
| Приведення в належний стан водопровідно – каналізаційних споруд |
| Приведення в належний стан шахтних колодязів загального користування в селах Каланчак, Кирнички, Нова Покровка, Муравлівка, Новоозерне. Проведення інвентаризації водопровідних мереж в селах Броска, Матроска, Багате, Лощинівка , Саф'яни, Стара Некрасівка, Дунайське. | до 01.09.20р. | виконкоми сільських (селищної) рад (за згодою), відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Вітков В.П). |
| Проведення заходів з протипожежної безпеки в опалювальний період |
| Перевірка зовнішнього протипожежного водозабезпечення, при необхідності - утеплення пожежних гідрантів та водоймищ; проведення протипожежного інструктажу з відповідальними за опалення об'єктів; перевірка дотримання правил протипожежної безпеки в місцях зберігання палива | протягом опалювально-го періоду | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Вітков В.П), КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» (за згодою); (Садковський О.В.) (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), виконкоми сільських (селищної) рад(за згодою) |
| Суворе дотримання режиму економії електричної, теплової енергії, газу та води | постійно | КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» (за згодою); (Садковський О.В.), відділ освіти (Якименко Т.Г.), сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Дерменжи Л.М. .),виконкоми сільських (селищної) рад(за згодою) |
| Заготівля паливно-мастильних матеріалів для резервних джерел енергопостачання бюджетних установ | до 01.10.20р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), виконкоми сільських та селищної рад(за згодою). |
| Заходи по Ізмаїльських районних електромережах |
| Провести обстеження електромереж, електрообладнання трансформаторних підстанцій, опор мереж електропередач, трансформаторів, скласти графіки ремонту з приведення в належний стан енергетичного господарства району, передбачити кошти, які повинні бути використані за цільовим призначенням | до 15.06.20р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) (за згодою) |
| Ремонт трансформаторних підстанцій в населених пунктах району | до 01.11.20р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) (за згодою) |
| Ревізія та профілактичний ремонт трансформаторних підстанцій та інших споруд та обладнання районних електромереж. | до 01.11.20 р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) (за згодою) |
| Заміна аварійних електричних опор в населених пунктах району | до 01.11.20 р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) (за згодою) |
| Капітальний ремонт комплектних трансформаторних підстанцій районних електромереж в селах району. | до 01.11.20 р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) (за згодою) |
| Заходи по Ізмаїльському управлінню експлуатації газового господарства |
| Проведення ревізії газо-регуляторних пунктів по району в с. Каланчак, с. Броска, с. Лощинівка, с. Кам'янка, с. Дунайське, Ст.Некрасівка, с. Матроска, с.Утконосівка, Саф’яни, Багате. | до 01.10.20 р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ « Одесагаз» (Біляй М.А.) (за згодою) |
| Переведення регуляторів тиску обладнання газорозподільних пунктів на зимовий період роботи | до 01.10.20р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ « Одесагаз» (Біляй М.А.) (за згодою) |
| Перевірка вентиляційних каналів в 9 газорозподільних пунктах. | до 01.10.20 р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ « Одесагаз» (Біляй М.А.) (за згодою) |
| Проведення поточного ремонту будівель газо розподільчих пунктів | до 01.10.20р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ « Одесагаз» (Біляй М.А.) (за згодою) |
| Проведення газифікації будівель приватного сектору та об’єктів соціальної сфери в с. Матроска , Стара Некрасівка, Утконосівка. Саф’яни, Багате, Ларжанка, Нова Некрасівка. | 01.01.2020 р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ « Одесагаз» (Біляй М.А.) (за згодою) |
| Заходи по дільниці технічної експлуатації лінійних споруд № 3 ПАТ «Укртелеком» |
| Провести обстеження стану будівель та інших цивільних споруд, систем опалювання, забезпечити їх ремонт і підготовку до роботи в осінньо-зимовий період. | до 25.08.20 р. | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 3 Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (Кулагін О.В.) (за згодою) |
| Забезпечити в повному обсязі потреби опалювальних систем вугіллям, газом, пічним паливом будівлі сільських автоматичних телефонних станцій , провести протипожежні заходи | до 01.10.20 р. | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 3 Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (Кулагін О.В.) (за згодою) |
| Провести перевірку технічного стану стаціонарних та пересувних енергобаз | до 01.10.20 р. | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 3 Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (Кулагін О.В.) (за згодою) |
| Забезпечити всі резервні енергобази паливно-мастильними матеріалами | до 01.10.20 р. | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 3 Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (за згодою) |
| Вимагати від підприємства електромереж і районних електромереж актів підготовки ліній зовнішнього енергопостачання, які знаходяться на їх балансі, до роботи в осінньо-зимовий період | до 01.10.20 р. | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 3 Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (Кулагін О.В.) (за згодою) |
| Перевірити справність установок електроживлення, акумуляторних батарей підприємств електрозв'язку, провести промивку лужних акумуляторів і заміну електроліту на об'єктах сільських АТС ЦЕЗ №3-26 од. | до 01.10. 20 р. | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 3 Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (Кулагін О.В.) (за згодою) |
| Скласти паспорти остаточної готовності кожного підприємства електрозв'язку до роботи в осінньо-зимовий період | до 01.11. 20р. | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 3 Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (Кулагін О.В.) (за згодою) |
| Підготувати транспорт та механізми до роботи в осінньо-зимовий період, виконати роботи з капітального та поточного ремонту, лінійно-кабельних споруд і радіомовлення, провести огляд дерев'яних опор, скласти акти перевірки, спланувати заміну опор. | до 01.10. 20 р. | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 3 Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (Кулагін О.В.) (за згодою) |