Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Ізмаїльському районі на 2016 – 2020 роки

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансуван ня | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн. | Очікуваний результат | Фактично виконано станом на 01.01.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016р | 2017р | 2018р | 2019р | 2020р |  |  |
| 1 | Охорона і раціональне використання земельних ресурсів, захист і реабілітація ґрунтів, підземних і поверхневих вод | 1.1. Зменшити використання пестицидів за рахунок використання агротехнічних заходів та біозасобів захисту | 2016-2020р. | Сільгосптоваровиробники, управління АПР | за рахунок суб’єктів земельних відносин | за рахунок суб’єктів земельних відносин | зменшен ня забруднен ня ґрунту, поверхневих та підземних вод | Інформовано населення через засоби масової інформації про запобіжні заходи при обробці посівів пестицидами, захист бджіл від отруєння. ТОВ «Дунайській аграрій» протягом 4 років на площі більш ніж 1,0 тис. га впроваджено виробництво органічної продукції шляхом використання біопрепаратів та органічних мін. добрів. |
|  |  | 1.2. Організувати перезатарення і централізоване вивезення залишків непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин з села Каланчак. З сіл Утконосівка і Кирнички порожні металеві бочки, що залишились від вивезених непридатних пестицидів та порожні бетонополімерні контейнери з села Саф`яни | 2016-2020р. | управління АПР райдержадміністрації, відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації | Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - | 500,0 | - | - | - | звільнен ня територій від непридат них хімічних засобів захисту рослин | 1. Видано розпорядження голови РДА від 23.05.2016 р. «Про утворення комісії з проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних в сільському господарстві ХЗЗР». 2. 02.06.2016 проведено інвентаризацію. 3. Виявлені непридатні пестициді в с. Утконосівка (10 т.) ізольовані, закритий доступ до них. 4.Результати інвентаризації двічі направлені до Департаменту екології та природних ресурсів ОДА. |
|  |  | 1.3. Реабілітація забрудненої території біля колишніх складів зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які розташовані за межами населених пунктів району | 2016-2020р. | управління АПР райдержадміністрації, відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації | Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | в кожному випадку визначається окремо | відновлен ня хімічно забрудне них земельних ділянок | ---- |
|  |  | 1.4. Проведення паспортизації суб’єктів діяльності для використання пестицидів та мінеральних добрів з наданням відповідних дозволів на їх використання (дозволи санітарно-епід. служби та спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади) | 2016-2020р. | Сільгосптоваровиробники, Ізмаїльська районна санітарно-епідеміологічна станція | за рахунок суб’єктів земельних відносин | за рахунок суб’єктів земельних відносин | отримання дозволів на використання пестици дів | Допуска для використання пестицидів та мінеральних добрів у 2016 році отримали: ТОВ «Перша плодоовочева компанія», «Дунай-Агро», «Агро-Прайм Холдінг», ПрАТ «Ізмаїл Наваско», ФГ «Дінекс-Агро» |
|  |  | 1.5. Завершення паспортизації сільських місць видалення відходів | 2017р. | Першотравнева с/р, Новонекрасівська с/р, Муравлівська с/р | місцеві бюджеті | 15,0 |  |  |  |  | поліпшення стану довкілля | На території Ізмаїльського району експлуатується 18 полігонів побутових відходів (в с. Матроска не передбачений полігон). З них паспортизовані 15. Паспорти сіл Першотравневе, Нова Некрасівка, Муравлівка на узгоджені. Про термінове завершення зазначених робіт попереджені сільські ради листами та під час роботи комісії з благоустрою в травні та липні місяцях. |
|  |  | 1.6. Ліквідація та рекультивація стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ (щорічні заходи під час благоустрою) | 2016-2020р. | сільські (селищна) ради, Ізмаїльська районна санітарно-епідеміологічна станція, управління АПР райдержадміністрації | Сільські (селищний) фонди охорони навколишнього природного середовища | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | Під час благоустрою з березня 2016 року ліквідовано в районі 52 несанкціонованих сміттєзвалища. Обсяг зібраних побутових відходів на несанкціонованих сміттєзвалищах склав 1,9 тис. м³. Робота в даному напряму триває. |
|  |  | 1.7. Розробка проекту землеустрою щодо захисту земель від підтоплення з берегоукріплювальними та протизсувними заходами (озеро Ялпуг) в межах села Озерне та берегоукріплювальні роботи | 2016-2020р. | Озерненьська сільська рада, відділ капітального будівництва Ізмаїльської райдержадміністрації, управління АПР райдержадміністрації, Басейнове управління водних ресурсів | Державний бюджет, місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - | 300,0 | 5000,0 | 5000,0 | 9700,0 | досягнен ня екологіч но безпечних умов для проживання населення | Здійснено аерофотозйомку населеного пункту з топографічними матеріалами береговій лінії (бюджет Озерненської с.р.- 153,0 тис. грн.) |
| 2 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 2.1. Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм (розчистка берегів, викос грубої рослинності, встановлення альтанок) | 2016-2020р. | Ізмаїльське управління водного господарства, Басейнове управління водних ресурсів, сільські (селищна) ради, землекористувачі земель водного фонду | обласний, місцевий бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Попередження забруднення підземних джерел | 1.ТОВ «Репіда» на озері Ялпуг та АРК «Придунайська нива» на озері Котлабуг з квітня 2016 р. проводились меліоративні роботи (викос грубої рослинності на площі 25 га та встановлення штучних гнізд – 500 шт.) за власні кошти. 2. Під час двомісячника щодо благоустрою населених пунктів розчищено берегів водойм від сміття в кількості 1,2 тис. м³. |
|  |  | 2.2. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (розчистка русел, контроль стану прибережній смуги, тощо) | 2016-2020р. | Басейнове управління водних ресурсів, Ізмаїльське управління водного господарства, відділ мобіліз., оборонної роботи та з питань НС апарату райдержадміністрації, сільські (селищна) ради | Державний бюджет, обласний, місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | Поліпшен ня стану довкілля | 1.ІУВГ здійснюється моніторинг рівнів води на об’єктах захисту від підтоплення. На відкачку колекторно-дренажних вод працювало 5 НС. Загальна площа підтоплення сільгоспугідь склала 6071,5 га. 2. ІУВГ розчищено та проведено покіс ручним та механічним способами меліоративних каналів на площі52,935 га. |
|  |  | 2.3. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення (встановлення санітарних зон навколо артсвердловин, недопущення забруднення непрацюючих) | 2016-2020р. | Відділ капітального будівництва Ізмаїльської райдержадміністрації, Ізмаїльське управління водного господарства, Ізмаїльська районна санітарно-епідеміологічна станція, сільські (селищна) ради | Державний бюджет, обласний, місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Поліпшення стану довкілля | ---- |
|  |  | 2.4. Ліквідаційний тампонаж або переведення на регульований режим роботи само виливних артезіанських свердловин (чотири непрацюючих артсвердовин) | 2016-2020р. | Відділ капітального будівництва Ізмаїльської райдержадміністрації, сільські (селищна) ради, Ізмаїльська районна санітарно-епідеміологічна станція | Обласний, місцеві бюджети | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | зменшен ня забруднення водонос них горизон тів | ---- |
|  |  | 2.5. Розробка проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг та перенесення меж в натуру малих річок Ізмаїльського району | 2016-2020р. | управління АПР райдержадміністрації, відділ Держгео кадастру в Ізмаїльському районі | Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - | 85,0 | 423,0 | - | - | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 2.6. Розчистка та заглиблення балок і русел малих річок Ізмаїльського району | 2016-2020р. | управління АПР райдержадміністрації, Ізмаїльське управління водного господарства, Басейнове управління водних ресурсів | Обласний та місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - | 187,5 | 257,0 | 375,0 | - | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 2.7. Капітальний ремонт захисної дамби на 108 км української ділянки р. Дунай | 2016-2020р. | Басейнове управління водних ресурсів, управління АПР райдержадміністрації, відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації, Матроська сільська рада, землекористувачі на острові Репіда | Державний бюджет, Обласний та місцеві, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 5500,0 | - | - | - | - | поліпшення екологічного стану довкілля | Розроблено проект щодо будівництва захисної дамби на аварійній ділянці р. Дунай, 108 км. В грудні 2016 року виділено 288,19 тис. грн. на розробку проекту та предпроектне рішення будівництва дублюючої дамби. Загальна сума предпроектного рішення склала 65,46 тис. грн., у тому числі з районного бюджету 50,00 тис. грн. Загальна сума розробки проекту – 222,73 тис. грн., у тому числі з районного бюджету 136,00 тис. грн. |
|  |  | 2.8. Завершення робіт щодо будівництва водопропускної споруди на дамбі біля села Кислиця Ізмаїльського району | 2016-2020р | Басейнове управління водних ресурсів, управління АПР райдержадміністрації, відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації | Державний бюджет, Обласний та місцеві, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | - | поліпшення екологічного стану довкілля | Направлено лист від 12.03.2016 р. до голови ОДА та Одеського обласного управління водних ресурсів щодо завершення будівництва водопропускної споруди на дамбі біля села Кислиця Ізмаїльського району. |
| 3 4 | Охорона, використання та відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу | 3.1. Заходи, пов’язані з створенням та реконструкцією захисних лісових насаджень (100га) | 2016-2020р. | управління АПР, ДП «Ізмаїльське лісове господарство» | Районній та місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | В грудні місяці 2016 року на постійній комісії Ізмаїльської районної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони довкілля розглянуті пропозиції щодо фінансування у 2017 році створення захисних лісових насаджень на площі 5,0 га вздовж траси М-15 за смт. Суворове. |
|  |  | 3.2. Заходи, пов’язані з створенням та реконструкцією лісових насаджень вздовж автошляхів (50 км), повздовж берегів річок та озер (30 га) | 2016-2020р. | управління АПР, ДП «Ізмаїльське лісове господарство» | Державний бюджет, обласний, місцевий бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | ДП «Ізмаїльське лісове господарство» навколо водосховища с. Лощинівка на площі 2,4 га висаджені лісові культури (акація, софора, клен, черемуха) за власні кошти. |
|  |  | 3.3. Проведення інвентаризації полезахисних лісових насаджень (1692,3га) з наступним закріпленням | 2016-2020р. | управління АПР, відділ Держгео кадастру в Ізмаїльському районі, ДП «Ізмаїльське лісове господарство» | Державний бюджет, обласний, місцевий бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - | 2000,0 | 2000,0 | - | - | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 3.4. Проведення інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах району з послідуючим взяттям на баланс | 2016-2020р. | сільські (селищна) ради | Місцевий бюджет, сільські (селищний) фонди охорони навколишнього природного середовища | за рахунок власних коштів | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 3.5. Виконання рибоохоронних та меліоративно-технічних заходів щодо покращення стану водних об’єктів та створення умов для відтворення рибних та інших ресурсів, проведення робіт по штучному відтворенню цінних видів риб | 2016-2020р. | орендарі земель водного фонду, Ізмаїльській територіальний відділ Західно-Чорноморської рибоохорони | за рахунок суб’єктів земельних відносин | за рахунок власних коштів | поліпшення екологічного стану довкілля | В березні та квітні 2016 року риболовецькими підприємствами АРК «Придунайська Нива» та ТОВ «Репіда» за власні кошти виконані меліоративно–технічні роботи щодо покращення стану водних об’єктів та створення умов для відтворення рибних та інших ресурсів, проведення робіт по штучному відтворенню цінних видів риб. З жовтня по грудень 2016 року випущено зарибка в озеро Ялпуг - 63,0 т., озеро Котлабуг – 56,8 т. |
|  |  | 3.6. Комплекс заходів, спрямованих на охорону, раціональне використання та відновлення мисливських тварин, збереження та покращення середи мешкання (випуск фазанів та інше) | 2016-2020р. | користувачі мисливських угідь | за рахунок суб’єктів господарювання | за рахунок власних коштів | поліпшення екологічного стану довкілля | В вересні 2016 року користувачем мисливських угідь ТОВ «ІРОРГ» випущено 50 шт. фазанів на територію мисливських угідь Озерненської с.р. |
|  | Охорона і раціональне використання природно-заповідного фонду | 4.1. Здійснення природоохоронних, захисних та лісовідновних заходів в регіональному ландшафтному парку «Ізмаїльські острови» | 2016-2020р. | управління АПР, ДП «Ізмаїльське лісове господарс тво» | обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві бюджеті, інші джерела | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | В жовтні 2016 року направлено запит до Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо виділення коштів з обласного природоохоронного фонду для здійснення природоохоронних та лісовідновних заходів в регіональному ландшафтному парку «Ізмаїльські острови» у 2017 році. |
|  |  | 4.2. Здійснення природоохоронних, захисних та лісовідновних заходів в ландшафтному заказнику місцевого значення «Лунг» | 2016-2020р. | управління АПР, АРК «Придунайська нива» | обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві бюджеті, інші джерела | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | 1.Виявлено випадок пожежі на території заказнику «Лунг», підготовлені та направлені матеріали до Ізмаїльської міжрайонної прокуратури. 2. Направлені листи до Державної екологічної інспекції та Ізмаїльського тервідділу рибоохорони про вжиття вичерпних заходів реагування щодо охорони і збереження заказнику «Лунг». |
| 5 | Екологічна освіта та екологічне виховання населення | 5.1. Проведення щорічних природоохоронних акцій та операцій «День довкілля», «Благоустрій», «День Землі», «Посади своє дерево», «Новорічна ялинка» | 2016-2020р. | Управління АПР, районний відділ освіти, сільські (селищна) ради | районний та місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | З 16 березня 2016 р. проведено двомісячник з наведення належного санітарного порядку, озелененню та благоус-трою населених пунктів району та Дня Довкілля відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 09.03.2016 року №116/А-2016 |
|  |  | 5.2. Залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної діяльності, участі в екологічних акціях на районному та регіональному рівнях | 2016-2020р. | районний відділ освіти, сільські (селищна) ради | районний та місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | Під час двомісячника з благоустрою було залучено 580 осіб учнівської молоді. |
| 6 | Атмосфера | 6.1. Проведення заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин до нормативних рівній (зменшення кількості технічно застарілих та зношених автотранспортних засобів, інше) | 2016-2020р. | Суб’єкти господарювання | за рахунок власних коштів | за рахунок власних коштів | поліпшення екологічного стану довкілля | Зі статистичної звітності в Ізмаїльському районі намітилась тенденція до зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що пов’язане зі зменшенням виробництва. |
|  |  | 6.2. Недопущення випалювання стерні та рослинних залишків на полях, повздовж лісових насаджень, залізничних та автомобільних шляхів | 2016-2020р. | землекористувачі та землевласники, Ізмаїльській міжрайонний відділ ГУ ДСНС України в Одеській області | за рахунок власних коштів | за рахунок власних коштів | поліпшення екологічного стану довкілля | 1.В червні 2016 р. проведено нараду з сільгосптоваровиробниками щодо недопущення випалювання стерні. 2. Видано 4 статті в засобах масової інформації щодо захисту лісів та сільгоспугідь в пожежонебезпечний період 2016 року. 3. Направлені матеріали до Державної екологічної інспекції в Одеській області та Ізмаїльської поліції для вжиття заходів реагування до виявлених порушень. |

Виконавець: Гєнова О. М.  головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку

та екології управління економічного та агропромислового розвитку Ізмаїльської райдержадміністрації