УКРАЇНА

# ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Ізмаїл

31.05.2021                                                                                                                       № 105/А-2021

Про підготовку житлово-комунального та паливно-

енергетичного  господарства   району  до роботи в

осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Відповідно до статей 6, 16, 20, 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства району до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років:

- Затвердити склад робочої групи з координації робіт по   підготовці об’єктів житлово-комунального,  паливно-енергетичного господарства  та соціально-культурної сфери Ізмаїльського району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та оперативного вирішення проблем ( додаток №1).

- Затвердити план заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального,  паливно-енергетичного господарства  та соціально-культурної сфери Ізмаїльського району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років (додаток №2).

3. Рекомендувати виконкомам  міських, сільської та селищної рад:

3.1 Надати до 7 червня 2021 року затверджені плани заходів та графіки підготовки об’єктів житлово-комунального,  паливно-енергетичного господарства  та соціально-культурної сфери;

3.2  Забезпечити  щомісячне до 12 та 27 числа до початку опалювального сезону 2021-2022  років надання відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства Ізмаїльської районної державної адміністрації інформації про підготовку об’єктів житлово-комунального,  паливно-енергетичного господарства  та соціально-культурної сфери Ізмаїльського району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років за формами 1-4  (форми №1, 2,3,4)

  - До 15.09.2021 року забезпечити перевірку готовності підприємств і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та про результати перевірки поінформувати голову Ізмаїльської райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Ізмаїльської районної державної адміністрації  Сергія  Проданова.

Голова 	                                                                                                            Родіон АБАШЕВ

Додаток №1 до

розпорядження  голови

Ізмаїльської райдержадміністрації

31.05.2021

№  105/А-2021

Склад робочої групи

з координації роботи житлово – комунального

та паливно – енергетичного господарства району

до роботи в осінньо – зимовий період 2021– 2022 років

та оперативного вирішення проблем

| Проданов Сергій Іванович | -заступник голови Ізмаїльської райдержадміністрації, керівник робочої групи; |
| --- | --- |
| Вітков Володимир Павлович | - заступник начальника відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства- головний архітектор Ізмаїльської райдержадміністрації, секретар робочої групи; |
| Члени робочої групи: |
| Желєва Вікторія Миколаїна | - начальник відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства Ізмаїльської райдержадміністрації; |
| Запорощенко Олеся Миколаївна | начальник відділу фінансів Ізмаїльської райдержадміністрації; |
| Чернявський В’ячеслав Вікторович | Кілійський міський голова ( за згодою) |
| Плєхов Ігор Вікторович | Ренійський міський голова (за згодою) |
| Іванов Матвій Костянтинович | Вилківській міський голова (за згодою) |
| Тодорова Наталія Іванівна | Сафянівський сільський голова (за згодою) |
| Босікевич Олег Євгенович | Суворовський селищний голова( за згодою) |
| Біляй Микола Антонович | Начальник Ізмаїльського УЕГГ (за згодою) |
| Гузема Олексій Юрійович | -начальник Ізмаїльських РЕМ ( за згодою) |

Додаток № 2 до

розпорядження  голови

Ізмаїльської райдержадміністрації

31.05.2021

№  105/А-2021

План заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного  господарства  та соціально-культурної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- |
| Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів тепло-, водо-, електро-, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та впровадженням енергоефективних рішень. | До 30 червня 2021року . | Виконавчі комітети міських, сільської та селищної рад (за згодою) |
| Забезпечити: |
| Фінансування видатків на підготовку бюджетних установ та організацій району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. . | До 15 вересня 2021 року | Виконавчі комітети міських, сільської та селищної рад |
| Своєчасне проведення у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги | протягом року. | Виконавчі комітети , міських, сільської та селищної рад |
| Заготівлю твердого та рідкого палива для стабільної роботи котелень закладів соціально-культурної сфери району в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. | до 15.09. 2021 року. | Виконавчі комітети , міських, сільської та селищної рад |
| Готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу, утворення необхідних запасів протиожеледних сумішей, паливно-мастильних та ремонтних матеріалів | до 01.10.2021р. | Виконавчі комітети міських, сільської та селищної рад |
| Оперативне реагування щодо усунення порушень у роботі об’єктів життєзабезпечення у разі їх виникнення. | до 15 вересня 2021 року | Виконавчі комітети міських, сільської, селищної рад |
| Систематичне інформування населення про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2021- 2022 років і раціональне використання енергоресурсів. | щомісяця . | Виконавчі комітети міських, сільської та селищної рад |
| Вжити заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. | постійно | Виконавчі комітети міських, сільської та селищної рад |
| Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років заклади соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, що перебувають у спільній власності територіальних громад міст, сіл, селища | До 15 вересня 2021 року | Виконавчі комітети міських, сільської та селищної рад |
| Тримати на особливому контролі підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років відомчого житлового фонду, гуртожитків та військових містечок, закладів соціально-культурної сфери та об’єктів теплозабезпечення і теплопостачання незалежно від форм власності. | До 15 вересня 2021 року | Виконавчі комітети міських, сільської та селищної рад |